ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

РАБИТИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВОЛОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   31.05.2021 г.                                   №88

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Рабитицкое сельское поселение на 2021 -2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку  государственных программ  субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Минстроя России от 06.04.2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», Постановление главы администрации МО Рабитицкое сельское поселение от 21.12.2020 г. № 231 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Рабитицкого сельского поселения», Уставом Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области, в целях организации процесса комплексного благоустройства и улучшения условий проживания на территории муниципального образования Рабитицкое сельское поселение,

1. Утвердить муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Рабитицкое сельское поселение на 2021 -2024 годы» (Приложение)

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Рабитицкий курьер» и разместить на официальном сайте Рабитицкого сельского поселения: http://admrabit.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МО Рабитицкое сельское поселение 			Н.Н. Масленицына

Приложение

к постановлению главы администрации

Рабитицкого сельского поселения

Волосовского муниципального района

Ленинградской области

от 31.05.2021 г. № 88

Администрация

МО Рабитицкое сельского поселения

Волосовского муниципального района

Ленинградской области

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Рабитицкое сельское поселение на 2021 -2024 годы»

д. Рабитицы

# ПАСПОРТ

# муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Рабитицкое сельское поселение на 2021 -2024 годы»

| Наименование программы | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Рабитицкое сельское поселение на 2021 -2024 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители программы | Структурные подразделения администрации муниципального образования Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области |
| Участники программы | Структурные подразделения администрации муниципального образования Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области; Структурные подразделения администрации муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области; Структурные подразделения правительства Ленинградской области. Профильные организации, осуществляющие деятельность в данной сфере |
| Цели программы | - повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования Рабитицкое сельское поселение, а также дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Рабитицкое сельское поселение; - реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Рабитицкое сельское поселение путем активного привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления, повышение заинтересованности жителей муниципального образования Рабитицкое сельское поселение в участии и решении проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения; - развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ. |
| Задачи программы | - организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования Рабитицкое сельское поселение; - организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Рабитицкое сельское поселение; - привлечение населения муниципального образования Рабитицкое сельское поселение к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем программы местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Рабитицкое сельское поселение |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, ед., тыс.кв.м. - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий, проценты - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования), проценты - количество благоустроенных общественных территорий (в текущем году), ед. - площадь благоустроенных общественных территорий (всего), га - доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, площадь благоустроенных общественных территорий, проценты, тыс.кв.м. - площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования, кв.м. - доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, проценты, рубли - объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, чел./часы - доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу, проценты, рубли - объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории, чел./часы |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы, тыс. руб. | Общий объем финансирования муниципальной программы за весь период реализации составит 0,00 тыс. руб., в том числе: Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. Местный бюджет – 0,00 тыс. руб. Из них по годам реализации: в 2021 год – 0,00 тыс. руб., в том числе: Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. Местный бюджет – 0,00 тыс. руб. в 2022 год – 00,00 тыс. руб., в том числе: Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. Местный бюджет – 00,00 тыс. руб. в 2023 год – 00,00 тыс. руб., в том числе: Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. Местный бюджет – 00,00 тыс. руб. в 2024 год – 00,00 тыс. руб., в том числе: Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. Областной бюджет – 0,00 тыс. руб. Районный бюджет – 0,00 тыс. руб. Местный бюджет – 00,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В ходе реализации основных мероприятий Программы предусматривается создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения муниципального образования Рабитицкоесельское поселение за счет: - увеличения доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий; - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; - увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов; - приведение внутриквартальных проездов дорог, тротуаров в нормативное состояние; - обеспечение комфортных условий для проживания населения муниципального образования Рабитицкое сельское поселение. |

- Общая характеристика, основные проблемы развития сферы реализации программы

Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования Рабитицкое сельское поселение является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения.

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории сельского поселения принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих ежедневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по:

- инженерной подготовке

- обеспечения безопасности

- озеленению

- устройству покрытий

- освещению

- размещению малых архитектурных форм

- размещению объектов для маломобильных групп и инвалидов.

Текущее состояние большинства дворовых территорий поселения не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно:

- не достаточно производятся работы по озеленению дворовых территорий,

- малое количество парковок для временного хранения автомобилей,

- не достаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов:

- введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий,

- недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы,

- отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Состояние пешеходных проходных зон общественных территорий за последние годы ухудшилось вследствие растущих техногенных нагрузок, значительной части зеленых насаждений требуется постоянный уход.

Часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками. Зеленые насаждения содержатся недостаточно качественно и системно, не ведется санитарная очистка насаждений, имеется большая доля деревьев, требующих сноса.

Большинство общественных территорий поселения представлены лишь наличием кустарников и  деревьев, требующих ухода, формовочной обрезки, уборки.

Необходимость благоустройства территорий  продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при растущем благосостоянии населения.

В настоящее время на территории поселения существует высокая потребность в современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных площадках, способных обеспечить необходимые условия для занятий физической культурой и спортом населению, и, в первую очередь, для малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов и инвалидов.

Настоящая программа позволит расширить материально-техническую базу муниципальных спортивных сооружений, обеспечить их качественное содержание, долгосрочность использования для всех групп населения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации программы

Целями реализации программы является:

- повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования Рабитицкое сельское поселение, а также дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Рабитицкое сельское поселение;

- реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Рабитицкое сельское поселение путем активного привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления, повышение заинтересованности жителей муниципального образования Рабитицкое сельское поселение в участии и решении проблем местного значения, формирование активной жизненной позиции населения;

- развитие механизмов взаимодействия власти и населения, повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, реализации и мониторинге программ.

Для достижения этих целей предлагается выполнить задачи по благоустройству общественных территорий и благоустройству дворовых территорий:

- организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования Рабитицкое сельское поселение;

- организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Рабитицкое сельское поселение;

- привлечение населения муниципального образования Рабитицкое сельское поселение к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем программы местного значения, подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности объектов благоустройства;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования и  дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования Рабитицкое сельское поселение.

Ожидаемыми результатами реализации программы является

- увеличения доли благоустроенных территорий общего пользования населения от общего количества таких территорий;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

- увеличение доли многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов;

-  приведение внутриквартальных проездов дорог, тротуаров в нормативное состояние;

- обеспечение комфортных условий для проживания населения муниципального образования Рабитицкое сельское поселение.

Для оценки степени решения задач сформулированы целевые индикаторы (показатели). Перечень показателей и их целевых значений с разбивкой по годам реализации представлен в таблице 1.

Достижение целей и реализация задач подпрограммы обеспечивается посредством следующих основных мероприятий:

1. Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Рабитицкое сельское поселение»:

1.1. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципального образования Рабитицкое сельское поселение.

2. Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов муниципального образования Рабитицкое сельское поселение»:

2.1. Мероприятия по благоустройству общественных территорий населенных пунктов муниципального образования Рабитицкое сельское поселение.

3. Основное мероприятия «Инвентаризация уровня благоустройства территорий муниципального образования Рабитицкое сельское поселение»:

3.1. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства территорий муниципального образования Рабитицкое сельское поселение.

4. Основное мероприятия «Проектирование и государственная экспертиза»

4.1. Мероприятия по проектированию и государственной экспертизы.

Мероприятия программы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансово-экономические мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства общественных территорий и дворовых территорий.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового  года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Мероприятия имеют комплексный характер, каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий по достижению показателей в рамках одной задачи муниципальной программы.

3. Перечень работ по благоустройству территории общего пользования населения

Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводиться по следующим направлениям:

- устройство новых асфальтобетонных и плиточных покрытий территорий общего пользования;

- ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из тротуарных плит;

- установка, замена и ремонт бордюрного камня с последующей окраской или без таковой;

- устройство парковочных карманов;

- установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирование карманов под ними;

- устройство расширений проезжих частей;

- устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также обустройство входных групп, арок, художественных композиций и пр.;

- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от проезжих частей дорог;

- устройство наружного освещения территорий общего пользования с установкой опор освещения, прокладкой СИП, установкой светодиодных светильников;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;

- работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

- отсыпка грунтом, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц, отсыпка грунтом за бордюрным камнем;

- устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных маршей заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

-  устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц;

- работы по благоустройству, связанные с ландшафтным дизайном,

-устройство цветочных композиций, атриумов, художественное оформление территории общего пользования и др.;

- работы по благоустройству и ремонту облицовки памятников, стел, архитектурных скульптур и композиций, мемориалов, а также оснований и подиумов под ними.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов (асфальтирование);

- ремонт элементов освещения дворовых территорий;

- установка скамеек (лавочек);

- установка урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется при условии обязательного трудового участия жителей многоквартирных домов, территория которых благоустраивается, и включает в себя следующие виды работ:

- оборудование детских и спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

-  озеленение территорий;

- оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

- устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

- устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

- устройство пандуса;

- устройство водоотводных лотков.

Инвентаризация уровня благоустройства территорий

муниципального образования Рабитицкое сельское поселение

В рамках реализации муниципальной программы администрация МО Рабитицкое сельского поселения:

- проводит инвентаризацию уровня благоустройства территорий муниципального образования Рабитицкое сельское поселение с составлением и согласованием паспортов благоустройства (в соответствии с утвержденными на уровне региона формами).

При инвентаризации также проводится проверка качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, а также используемых рекламных конструкций, нормам федерального законодательства, Методическим рекомендациям по подготовке правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 года № 711/пр и установленным в муниципальном образовании правилам благоустройства.

4. Механизмы реализации программы

Включение дворовых и общественных территорий в муниципальную программу в 2021 году осуществляется на основании Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Рабитицкое сельское поселение» утвержденного постановлением главы администрации от 03.10.2017 г. №160 и Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Рабитицкое сельское поселение» утвержденного постановлением главы администрации от 03.10.2017 г. №161 (далее – Порядок). Включение дворовых территорий в муниципальную программу на 2021 – 2024 годы осуществляется на основании результатов инвентаризации дворовых и общественных территорий.

По результатам инвентаризации формируется адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству исходя из минимального перечня работ по благоустройству, адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2021-2024 гг., мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2023 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании Рабитицкое сельское поселение норм и правил благоустройства.

Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования населения, подлежащих благоустройству в 2021-2024 годах приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Перечни выполняемых видов работ с адресами территорий, подлежащих благоустройству на текущий год, отбираются конкурсным путем из общего перечня территорий, подлежащих благоустройству в 2021-2024 годах и утверждаются распоряжением администрации муниципального образования Рабитицкое сельское поселение с учетом ресурсного обеспечения муниципальной программы на текущий год.

В ходе реализации муниципальной программы, возможно, вносить изменения в адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, планируемых к благоустройству в 2021-2024 годах в соответствии с текущим состоянием территории и обращениями жителей.

Реализация мероприятий программы осуществляется на основании плана, утверждаемого ежегодно распоряжением администрации муниципального образование Рабитицкое сельское поселение.

Мероприятия программы реализуются при соблюдении условий:

4.1. Условия о форме и минимальной доле трудового и финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

При реализации муниципальной программы предусматривается:

а) финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных организаций (при этом реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия, из дополнительного – в объеме не менее 1,0 % от общей стоимости таких работ. Трудовое участие предусматривается при выполнении и минимального и дополнительного перечней работ);

б) проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

в) проведение мероприятий по поддержанию текущего уровня благоустройства (освещение, озеленение, уборка территорий и т.д.);

г) срок приема заявок от жителей на включение территорий благоустройства в программы на очередной финансовый год - не менее 30 календарных дней;

д) срок проведения общественных обсуждений проекта муниципальной программы на 2021-2024 годы - не менее 30 календарных дней;

е) типовая визуализация образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территорий из минимального перечня работ;

ж) указание нормативной стоимости по всем видам работ, которые входят в минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству территорий;

з) осуществление общественного контроля;

и) проведение общественных обсуждений с использованием интернет - технологий.

Трудовое участие может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- уборка мелкого летучего мусора после производства работ;

- покраска бордюрного камня;

- озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников);

- иные виды работ по усмотрению жителей.

Количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых участвуют в муниципальной программе,

уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее - инициативная группа).

Инициативная группа по окончании работ, изложенных в перечне дополнительных работ, представляет в администрацию муниципального образования Рабитицкое сельское поселение отчет о трудовом участии жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложением подтверждающих фотоматериалов.

4.2. Условие о проведении работ по благоустройству обеспечения доступности для маломобильных групп населения

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

4.3. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав перечня работ

Нормативная стоимость работ по благоустройству определяется согласно расчёту сметной стоимости который выполнен с использованием федеральных сметных нормативов 2001 года в новой редакции, введённой приказом Минстроя Российской Федерации от 30.01.2014 №31/пр., с изменениями от 12.11.2014 №703/пр, с изменениями от 11.12.2015 3 899/пр.) базисно – индексным методом с индексами по видам работ на текущий квартал.

При определении ориентировочной цены на выполнение работ рекомендуется применять нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, указанных в приложении №3 к муниципальной программе.

5. Ресурсное обеспечение программы

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области, федерального бюджета, бюджета муниципального образования Рабитицкое сельское поселение.

Межбюджетные трансферты из бюджета Ленинградской области предоставляются в форме субсидий бюджету муниципального образования Рабитицкое сельское поселение.

Субсидии на реализацию муниципальной программы предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета Ленинградской области местным бюджетам.

Софинансирование мероприятий муниципальной  программы за счет средств бюджета муниципального образования Рабитицкое сельское поселение осуществляется в рамках реализации данной муниципальной программы. Расходы муниципального образования Рабитицкое сельское поселение на реализацию мероприятий устанавливаются в соответствии с решением о бюджете муниципального образования Рабитицкое сельское поселение на очередной финансовый год и плановый период с учетом прогнозов поступлений доходов бюджета муниципального образования Рабитицкое сельское поселение.

Софинансирование выполнения работ по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня и дополнительного перечня за счет средств собственников помещений в многоквартирных домов – не предусмотрено.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования, основным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации представлены в приложении №2 к муниципальной программе.

6. Механизмы управления муниципальной программой.

Контроль за реализацией муниципальной программы.

Заказчиком муниципальной программы является администрация муниципального образования Рабитицкое сельское поселение.

Разработчиком муниципальной программы является администрация муниципального образования Рабитицкое сельское поселение.

Исполнители муниципальной программы: администрация муниципального образования Рабитицкое сельское поселение.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий реализуют за счет средств бюджета Ленинградской области и Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований на осуществление мероприятий Программы в объеме, утвержденном Решением Совета депутатов Рабитицкого сельского поселения о местном бюджете.

Общий объем финансирования муниципальной программы в разрезе источников финансирования приведен в Муниципальной программе.

Ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, за счет бюджетов различных уровней возлагается на администрацию муниципального образования Рабитицкое сельское поселение.

Администрация муниципального образования Рабитицкое сельское поселение:

- обеспечивает реализацию муниципальной  программы в сроки, предусмотренные в программе;

- несет ответственность за нецелевое расходование средств, выделенных на исполнение мероприятий программы;

- ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом представляет информацию о целевом расходовании денежных средств в ходе исполнения Программы в Комитет финансов администрации Волосовского муниципального района.

Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования, предусмотренных на реализацию настоящей муниципальной программы, является администрация муниципального образования Рабитицкое сельское поселение.

Общественный контроль за формированием и реализацией муниципальной программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта муниципальной программы и обсуждения дизайн - проектов.

Контроль за соблюдением муниципальным образованием Рабитицкое сельское поселение условий предоставления субсидий осуществляется Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству - главным распорядителем средств бюджета области.

7. Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Рабитицкое сельское поселение, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенного пункта.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Рабитицкое сельское поселение.

Планируется эффективная координация деятельности организаций, обеспечивающих реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Рабитицкое сельское поселение, и организаций, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости проекта, риски низкого качества работ;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации муниципальной программы предлагается:

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;

- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов -  обеспечение контрактов;

- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной программы;

- привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы.

Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата реализации муниципальной  программы, механизм реализации муниципальной программы, состав исполнителей мероприятий муниципальной программы.

Показатель результативности использования субсидии:

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы в приложении №6 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы  с указанием сроков начала и окончания их реализации представлен в приложении № 7 к муниципальной программе.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит корректировке с учетом решения о бюджете Рабитицкого сельское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы.

Планируется, что объем финансирования подпрограммы составит в 2021-2024 годах 0,00 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.

областной бюджет – 0,00 тыс. руб.

районный бюджет – 0,00 тыс. руб.

местные бюджеты – 0,00 тыс. руб.

Предоставление средств из областного бюджета и районного бюджета осуществляется на основании соглашений заключаемых с администрацией МО Рабитицкое сельского поселения.

Приложение №1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  Рабитицкое сельское поселение на 2021-2024 год»

Адресный перечень дворовых территорий,

планируемых к благоустройству в 2021-2024 годах

| № п/п | Адрес объекта |
| --- | --- |
| 1. | д. Извара, д. 8, 6, 5 |
| 2. | … |
| 3. | … |

Адресный перечень территорий общего пользования населения,

планируемых к благоустройству в 2021-2024 годах

| № п/п | Адрес объекта |
| --- | --- |
| 1. | Общественная территория в д. Рабитицы |
| 2. |  |
| 3. |  |

Приложение №2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  Рабитицкое сельское поселение на 2021-2024 год»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы на 2021-2024 годы

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик-координатор, участник | Источник финансирования |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС¹ |  | Рз2 Пр3 |  | ЦСР4 | ВР5 |  | год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 2020 |  | 2023 |  | 2024 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Рабитицкое сельское поселение на 20210-2024 годы» | Администрация МО Рабитицкое сельское поселение | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет муниципального образования Рабитицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Рабитицкое сельское поселение» | Администрация МО Рабитицкое сельское поселение | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет муниципального образования Рабитицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий населенных пунктов муниципального образования Рабитицкое сельское поселение» | Администрация МО Рабитицкое сельское поселение | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет муниципального образования Рабитицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Основное мероприятия «Инвентаризация уровня благоустройства территорий муниципального образования Рабитицкое сельское поселение» | Администрация МО Рабитицкое сельское поселение | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет муниципального образования Рабитицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Основное мероприятия «Проектирование и государственная экспертиза» | Администрация МО Рабитицкое сельское поселение | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет муниципального образования Рабитицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из бюджета Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> код главного распорядителя бюджетных средств;

<2> код раздела;

<3> код подраздела;

<4> код целевой статьи;

<5> код вида расходов.

Приложение №3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  Рабитицкое сельское поселение на 2021-2024 год»

Минимальные и максимальные расценки (нормативная стоимость) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ

| Наименование элементов благоустройства | Един. изм. | Минимальные расценки на 20121-2024 годы, рублей | Максимальные расценки на 2021-2024 годы, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт (асфальтирование) дворовых проездов, оборудование (ремонт) тротуаров | кв.м. |  |  |
| Обеспечение наружного освещения дворовых территорий | 1 светильник в комплекте |  |  |
| Установка урн для мусора | 1 шт |  |  |
| Установка скамеек | 1 шт |  |  |
| Оборудование детских площадок без покрытия, без доставки и установки | 1 площадка |  |  |
| Оборудование спортивных площадок с покрытием без доставки и установки | 1 площадка |  |  |
| Оборудование (асфальтирование) автомобильных парковок | машино-мест |  |  |
| Озеленение территорий | 1 кв.м. |  |  |
| Оборудование (ремонт) ливневой канализации | 1 п.м. |  |  |

*Стоимость  работ по благоустройству дворовых территорий конкретных домов уточняется в зависимости от объема работ, применяемого материала и оборудования в соответствии с локальными сметами или проектно-сметной документацией.

Приложение №4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  Рабитицкое сельское поселение на 2021-2024 год»

Визуализированный перечень

образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории

Приложение №5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  Рабитицкое сельское поселение на 2021-2024 год»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Рабитицкое сельское поселение на 2021-2024 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год |  |
|  |  |  | По состоянию на 01.11.2020 г. | На 2021-2024 г.г. |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 6 |  |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | Проценты |  |  |
| 3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | Проценты |  |  |
| 4. | Количество благоустроенных общественных территорий (в текущем году) | Ед. |  |  |
| 5. | Площадь благоустроенных общественных территорий (всего) | кв.м |  |  |
| 6. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | Проценты |  |  |
| 7. | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | тыс.кв.м. |  |  |
| 8. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | Проценты |  |  |
| 9. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территории | Чел./часы |  |  |
| 10. | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | Проценты |  |  |
| 11. | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территории | Чел./часы |  |  |

Приложение №6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  Рабитицкое сельское поселение на 2021-2024 год»

| СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  |  | Срок реализации (год) |  | Координатор программы, участники программы | Показатель реализации программы |  | Базисный год (2020) | Значение планового показателя по годам реализации |  |  |  |  | отношение последнего года к базисному году, % |
|  |  |  |  |  | начало | завершение |  | Наименование показателя | единица измерения |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Рабитицкое сельское поселение на 2021-2024 годы» |  |  |  | 2021 | 2024 | администрация МО Рабитицкое сельского поселения |  |  | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Рабитицкое сельское поселение |  |  |  |  |  | администрация МО Рабитицкое сельского поселения | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | администрация МО Рабитицкое сельского поселения | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | администрация МО Рабитицкое сельского поселения | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий населенных пунктов муниципального образования Рабитицкое сельское поселение |  |  |  |  |  | администрация МО Рабитицкое сельского поселения | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | администрация МО Рабитицкое сельского поселения | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | администрация МО Рабитицкое сельского поселения | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *Примечание: плановые показатели реализации основных мероприятий муниципальной программы, осуществляемых в рамках полномочий муниципального образования Рабитицкое сельское поселение, отражаются (уточняются) в системе программных мероприятий после утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  Рабитицкое сельское поселение на 2021-2024 год»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |  | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализа-ции | окончания реализа-ции |  |  |  |  |
| Повышение уровня благоустройства дворовых территорий для создания комфортных условий дворового отдыха граждан; повышение уровня задействования собственников многоквартирных домов в управлении собственными домами. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | администрация МО Рабитицкое сельского поселения | 2 квартал соответствующего года | 3 квартал соответствующего года | Формирование на дворовых территориях условий, благоприятно влияющих на психологическое состояние человека; создание для детей мир воображения, развитие их физических способностей; решение проблем с парковками; вовлечение населения в самостоятельное управление многоквартирными домами и повышение ответственности жителей к объектам благоустройства; облагораживание архитектурного облика жилой застройки; обеспечение физической и пространственной доступности дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. | - ремонт (асфальтирование) дворовых проездов; - обеспечение наружного освещения дворовых территорий (точечно возле каждого подъезда многоквартирного дома в виде наружных ламп (светильников) освещения); - установка скамеек (в соответствии с количеством подъездов и дополнительно не более трех) - установка урн для мусора (в соответствии с количеством подъездов и дополнительно не более трех). |  | Показатель 1: Количество благоустроенных дворовых территорий. Показатель 2: Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Показатель 3: Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования. Показатель 4: Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. Показатель 5: Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |
| Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | администрация МО Рабитицкое сельского поселения | 2 квартал соответствующего года | 3 квартал соответствующего года |  | - Оборудование детских площадок - Оборудование спортивных площадок - Озеленение территории |  | Показатель 1: Количество благоустроенных дворовых территорий Показатель 2: Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий Показатель 3: Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонд с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования Показатель 4: Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. Показатель 5: Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц |
| Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой общественной территории для комфортного отдыха населения и улучшения экологического состояния; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Рабитицкое сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по благоустройству центральной общественной озелененной территории многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха населения | администрация МО Рабитицкое сельского поселения | 2 квартал соответствующего года | 3 квартал соответствующего года | Облагораживание архитектурного облика жилой и общественной застройки; обеспечение здоровых условий отдыха для жителей города; улучшение экологической обстановки. |  | - устройство тротуаров в том числе из тротуарной плитки для инвалидов и других маломобильных групп населения; - площадки с детскими игровыми комплексами; - декоративное ограждение; - устройство скамеек, урн; - озеленение; - уличное освещение с использованием светильников со светодиодными лампами. | Показатель 1: Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. Показатель 2: Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования. Показатель 3: Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования |

Приложение №8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  Рабитицкое сельское поселение на 2021-2024 год»

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение  дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных работ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Рабитицкое сельское поселение на 2021-2024 годы»

В целях настоящего Порядка:

- под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

- под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории);

- под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, обустройство места выгула собак, устройство ограждений, устройство контейнерных площадок, ремонт имеющейся или устройство новой ливневой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории, снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, устройство пандуса.

3. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечню принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации собственниками помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в границах дворовой территории.

II. Порядок и формы трудового участия, их подтверждение

4. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в размере не менее 5 чел/час по благоустройству дворовой территории.

5. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких):

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора);

- покраска оборудования;

- озеленение территории;

- посадка деревьев;

- охрана объекта (дворовой территории).

6. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются письменный отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. Администрация МО Рабитицкое сельское поселение в течение 5-ти дней со дня их получения указанные материалы размещает на официальном сайте муниципального образования Рабитицкое сельское поселение в сети «Интернет» (далее – сайт).

III. Аккумулирование, расходование и контроль за расходованием средств заинтересованных лиц

7. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают управляющие организации (в случае реализации способа управления - управление управляющей организацией), товарищества собственников жилья (в случае реализации способа управления - управление товариществом собственников жилья) (далее – лица, управляющие МКД).

8. Собранные средства перечисляются лицами, управляющими МКД, на лицевой счет, открытый Администрацией МО Рабитицкое сельское поселение в Управлении Федерального казначейства по Ленинградской области для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение (далее – специальный счет). На указанный специальный счет лица, управляющие МКД, перечисляют средства на благоустройство дворовой территории в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО Рабитицкое сельское поселение на 2021-2024 год» (далее – муниципальная программа).

9. Не позднее 5-ти рабочих дней с момента завершения государственной экспертизы сметной стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории Администрация МО Рабитицкое сельское поселение информирует лиц, управляющих МКД, дворовые территории многоквартирных домов, которыми они управляют, включены в муниципальную программу, о реквизитах специального счета, о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

Лица, управляющие МКД, в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения информации, указанной в первом абзаце настоящего пункта, обеспечивают перечисление средств на специальный счет в размере, установленном в протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

Не позднее 5-ти рабочих дней с момента поступления средств на специальный счет Администрации МО Рабитицкое сельское поселение направляет справку в Общественную комиссию по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов и о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории. Общественная комиссия рассматривает поступившую информацию в течение 5-ти рабочих дней, и, в случае неисполнения указанного в настоящем пункте обязательства, принимает решение об исключении дворовой территории из перечня домов и муниципальной программы и о включении в муниципальную программу дворовой территории из резервного перечня многоквартирных домов.

10. Администрации МО Рабитицкое сельское поселение:

- вести учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;

- обеспечить ежемесячное опубликование на портале информации о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов;

- ежемесячно, в срок до 5-го числа каждого месяца, направлять информацию о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов в Общественную комиссию.

- С целью расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, Администрация МО Рабитицкое сельское поселение осуществляет операции по возврату средств, поступивших во временное распоряжение, всем лицам, управляющим МКД, денежные средства которых находятся на специальном счете. Непосредственное перечисление подрядным организациям, выполняющим работы дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляют лица, управляющие МКД. Механизм перечисления средств заинтересованных лиц подрядным организациям, выполняющим работы дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, ответственность лиц, управляющих МКД, за целевое расходование средств заинтересованных лиц устанавливаются постановлением Администрации МО Рабитицкое сельское поселение.

- Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, а также контроль за своевременным и в полном объеме возвратом аккумулированных денежных средств осуществляет орган, уполномоченный на проведение муниципального финансового контроля.

Приложение №9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования  Рабитицкое сельское поселение на 2021-2024 год»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Рабитицкое сельское поселение на 2021-2024 годы»

Порядок разработки, обсуждения  с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории утверждается постановлением администрации муниципального образования Рабитицкое сельское поселение.

По результатам рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций, проведения общественных обсуждений и определения перечня работ по благоустройству конкретной территории, осуществляется разработка сметной документации и дизайн – проектов.

Дизайн-проект создается для каждой дворовой территории и каждой территории общего пользования и состоит из:

- титульного листа с указанием адреса объекта благоустройства;

- пояснительной записки, указывающей объемы и виды работ;

-  план-схемы размещения объектов благоустройства на дворовой территории и месте общего пользования;

-  листа визуализации элементов благоустройства, которые будут установлены на объекте благоустройства;

- листа согласования дизайн-проекта с жителями МКД (для дворовых территорий) и ТОС (для территорий общего пользования).

Лист согласования дизайн-проекта для дворовых территорий подписывается физическим или юридическим лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирных домов и уполномоченным представителем Администрации.

Лист согласования дизайн-проекта для территорий общего пользования подписывается уполномоченным представителем Администрации и уполномоченным представителем ТОС.

Дизайн-проект согласуется с жителями и заинтересованными лицами. Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной программы на 2021-2024 годы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций. Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу рекомендуется осуществлять в соответствии с пунктом 3.5 Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы».

При этом основными принципами организации общественного участия граждан, организаций в обсуждении проектов программ являются:

- обеспечение открытого обсуждения;

Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных работ, размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т.п.

Информация о реализации муниципальной программы также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации,  а также общегородских интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в связи реализацией проекта по благоустройству общественных территорий направляется для принятия мер в администрацию муниципального образования Рабитицкое сельское поселение и (или) на официальный сайт администрации муниципального образования Рабитицкое сельское поселение. Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству общественных территорий осуществляется с учетом положений действующего законодательства об обеспечении открытости информации и общественном контроле.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ представлен в приложении № 8 к настоящей муниципальной программе.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирования современной городской среды на территории муниципального образования Рабитицкое сельское поселение на 2021-2024 годы», представлен в приложении № 9 к настоящей муниципальной программе. Одним из требований к дизайн-проекту является необходимость предусматривать проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для маломобильных групп населения.

Контроль за реализацией настоящей муниципальной программы осуществляют специалисты Администрации МО Рабитицкое сельского поселения и собственники многоквартирных домов.

Все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно с учетом мнения жителей муниципального образования.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий на официальном портале муниципального образования в сети «Интернет» создан раздел, предоставляющий наиболее полную и актуальную информацию по реализации муниципальной программы на сайте муниципального образования Рабитицкое сельское поселение в разделе «Формирование городской среды».

Гражданам, организациям предоставлена возможность внести свои предложения и дополнения к представленному проекту муниципальной программы. Такие предложения принимаются по электронной почте и при личном приеме ответственным специалистом администрации.