ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАБИТИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2013года                                      дер. Рабитицы                                № 22

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Ремонт автомобильной дороги общего пользования

Местного значения в населенном пункте дер. Захонье»

МО Рабитицкое сельское поселение

Волосовского района Ленинградской области

В целях приведения в надлежащий вид дороги, снижения риска и числа дорожно – транспортных происшествий.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную целевую программу «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в населенном пункте дер. Захонье» Рабитицкое сельское поселение Волосовского района Ленинградской области,  приложение  1.

- Назначить ответственного исполнителя по оформлению документации и соглашения между комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области и администрацией МО Рабитицкое сельское поселение – Колосова А.Ю.

- Назначить ответственного исполнителя по формированию ежемесячных отчетов – Омельченко Н.А.

Глава администрации                                                  И.Г. Тишкова

Приложение 1

к постановлению

от 29 мая 2013 года № 22

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в населенном пункте дер.Захонье.

- Цель программы:

-   приведение в надлежащий вид дороги, снижения риска и числа дорожно – транспортных происшествий,

- улучшения внешнего облика территории муниципального образования, защита имущества граждан, в том числе автомобилей от поломок.

2.  Сроки реализации программы – 2013 год

3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объем финансирования:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемые конечные результаты |  | Сроки исполнения мероприятия | Необходимый объем финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм | Кол-во |  | всего | Бюджет ЛО | Местный бюджет |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в населенном пункте дер. Захонье | кв.м. | 9600 | 2.3 квартал 2013 года | 10807,5 | 10255,884 | 551,159 |

- Основания и расчеты объемов финансирования:

- локальная смета на ремонт  дороги в дер. Зазонье Волосовского района Ленинградской области