****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РАБИТИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

11 марта 2015 года                  дер. Рабитицы                                № 35а

Об утверждении плана мероприятий

«дорожная карта» на ремонт

автомобильной дороги в д. Рогатино

от жилого дома №16 до жилого дома №34.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий «дорожная карта» на ремонт дороги в д. Рогатино от жилого дома №16 до жилого дома №34 Волосовского муниципального района Ленинградской области, (приложение 1).
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Глава администрации МО

Рабитицкое сельское поселение А.Ю.Колосов

Приложение №1 к

Постановлению №35а от 11.03.2015г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План мероприятий ("Дорожная карта") Администрации муниципального образования Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2015 году.** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **I.Общее описание "дорожной карты"** | | | |
|  | Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансирумых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области. | | | |
|  | Целями "дорожной карты" являются: | | | |
|  | оптимизация этапов и сроков выполнения работ; | | | |
|  | упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. | | | |
|  | **II.Формирование муниципальной программы** | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** |
|
| **II.Формирование муниципальной программы** | | | | |
| 1 | Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ. | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МО Рабитицкое сельское поселение Волосовского района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 1 | Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия государственной программы Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области ". | В срок до 15 марта текущего финансового года. | Администрация МО Рабитицкое сельское поселение Волосовского района Лен.области | Своевременная подготовка заявки в комитет на получение средств субсидий для реализации муниципальных программ. |
| 2 | Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования. | В срок до 15 апреля текущего финансового года. | Администрация МО Рабитицкое сельское поселение Волосовского района Лен.области | Распоряжение Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты. |
| **II** | **Контроль за реализацией муниципальной программы,финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.** | | | |
| 1 | Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2015 году за счет средств дорожного фонда. | В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего изменения в их распределение. | Администрация МО Рабитицкое сельское поселение Волосовского района Лен.области | Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ. |
| 2 | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ, подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области | Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным в течение финансового года. | Администрация МО Рабитицкое сельское поселение Волосовского района Лен.области | Отчет по освоениею объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области. |
| 3 | Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов. | При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий. | Администрация МО Рабитицкое сельское поселение Волосовского района Лен.области | Наиболее эффективное использованиебюджетных средств |
| **III** | **Реализация муниципальных программ,финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.** | | | |
| **а)** | **Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения.** | | | |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |
|  | **Строительство автодороги " ", км** | |  |  |
| **б)** | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах.** | | | |
|  | в том числе по плану мероприятий и по объектам: | |  |  |
| 1 | Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ. | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий. | Администрация МО Рабитицкое сельское поселение Волосовского района Лен.области | Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона. |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения (участок дороги от жилого дома 16 до жилого дома 34) в дер. Рогатино | В срок до 20.07.2015 | подрядная организация |  |
| 2 | Выполнение работ по ремонту объекта | В срок до 30.07.2015г. в соответствии с заключенным муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. | подрядная организация |  |
| 2.1 | Приемка работы | В срок до 05.08.2015 | Администрация МО Рабитицкое сельское поселение Волосовского района Лен.области | Акт ввода объекта в эксплуатацию. |
| 3.3 | **Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.** |  |  |  |
| 3.4 | Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период . | В течение гарантийного периода. | Администрация МО Рабитицкое сельское поселение Волосовского района Лен.области |  |
| **IY** | Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО Рабитицкое сельское поселение Волосовского района Лен.области |  |
| 1 | Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта. | В течение гарантийного периода. | Администрация МО Рабитицкое сельское поселение Волосовского района Лен.области |  |