АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАБИТИЦОКЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   11 сентября 2015 года  № 139

Об утверждении муниципальной программы

«Борьба  с  борщевиком  Сосновского  на территории

муниципального образования  Рабитицкое сельское поселение

на  2016 -2018 годы»

В соответствии   со статьей  179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь Уставом Рабитицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу  «Борьба  с  борщевиком  Сосновского  на территории муниципального образования «Рабитицкое сельское поселение» на  2016 -2018 годы»  (далее – Программа) согласно приложению.

2.Определять объем финансового обеспечения Программы ежегодно в соответствии с принятым бюджетом муниципального образования «Рабитицкое сельское поселение» на текущий финансовый год и оценкой эффективности реализации Программы за предыдущий год.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  сельского поселения «Рабитицкое сельское поселение» Колосова А.Ю.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Администрации

Рабитицкого сельского поселения 				А.Ю.Колосов

Приложение

к  постановлению Администрации

Рабитицкого сельского поселения

от   11.09.2015 года  № 139

Муниципальная программа

«Борьба  с  борщевиком  Сосновского  на территории

муниципального образования « Рабитицкое сельское поселение»

на  2016 -2018 годы»

Паспорт муниципальной программы

«Борьба  с  борщевиком  Сосновского  на территории

муниципального образования «Рабитицкое сельское поселение»

на  2016 -2018 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Рабитицкое сельское поселение» на 2016 -2018 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; Земельный кодекс Российской Федерации; Устав муниципального образования Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области; |
| Разработчики программы | Администрации Рабитицкого сельского поселения |
| Цель и задача программы | Цель: Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории Рабитицкого сельского поселения, исключение случаев травматизма среди населения Задача: Сохранение и восстановление земельных ресурсов |
| Основные целевые индикаторы | - ввести в оборот 47,0 га сельскохозяйственных земель; - отсутствие случаев травматизма у людей, проживающих на территории Рабитицкого сельского поселения |
| Объемы и источники финансирования | Финансовое обеспечение Программы: 2016год-20,0 тыс.руб. 2017 год-20,0 2018 год-20,0 |
| Ожидаемые результаты | Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на территории Рабитицкого сельского поселения Повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения. |

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Борщевик  Сосновского  с  1960-х   культивировался  во  многих  регионах  России,  а  также  в   Волосовском  районе,   как  перспективная  кормовая  культура, выведенная  исследователем  флоры  Кавказа  Сосновским  Д.И.

Листья  и  плоды  борщевика  богаты  эфирными  маслами,  содержащими  фурокумарины – фотосенсибилизирующие  вещества. При  попадании  на  кожу  эти  вещества  ослабляют  ее  устойчивость  против  ультрафиолетового  излучения.  После  контакта  с  растением,  особенно  в  солнечные  дни,  на  коже  может  появиться  ожог  1-3-й  степени. Особая  опасность  заключается  в  том,  что  после  прикосновения  к  растению  поражение  может  наступить не  сразу,  через  день-два.

В  некоторых  случаях  сок  борщевика  Сосновского  может  вызвать  у  человека токсикологическое  отравление,  которое  сопровождается  нарушением  работы  нервной  системы  и  сердечной  мышцы.  Растение  является  серьезной угрозой  для  здоровья  человека.

Также  в  растении  содержатся  биологически  активные  вещества – фитоэстрогены,  которые  могут  вызывать  расстройство  воспроизводительной  функции  у  животных.

В  настоящее  время  борщевик  Сосновского  интенсивно распространяется  на  заброшенных  землях,  откосах  мелиоративных  каналов,  обочинах  дорог. Борщевик  Сосновского  устойчив  к  неблагоприятным  климатическим  условиям,  активно  подавляет  произрастание  других  видов  растений,  вытесняет  естественную  растительность,  а  также  может  образовывать  насаждения  различной  плотности  площадью от  нескольких  квадратных  метров  до  нескольких  гектаров.

Борщевик  Сосновского  (далее борщевик)  снижает  ценность  земельных  ресурсов  и  наносит  вред  окружающей  среде. Прогноз  дальнейшего  распространения  борщевика  на  территории  Волосовского  района  показывает,  что  через  пять-семь  лет   40%  земель в  природных  ландшафтах  и  20%  сельскохозяйственных  земель  может  быть  засорено  борщевиком.  Поэтому  в  настоящее  время  борьба  с  этим  опасным  растением  приобретает  особую  актуальность.

В результате  предварительного  обследования  территории  Рабитицкого сельского поселения  выявлены несколько засоренных территорий в д.Рабитицы, д.Рогатино, д.Захонье, д.Домашковицы.       Комплекс  мероприятий  по  уничтожению  борщевика  включает  в  себя:

- проведение  подготовительных  работ  по  борьбе  с  борщевиком;

- выполнение  работ  по  локализации  и  ликвидации  очагов  распространения  борщевика:

- химическими  методами (опрыскивание  очагов  гербицидами  и  арборицидами  в  соответствии  действующим  справочником  пестицидов  и  агрохимикатов,  разрешенных  к  применению  на  территории  Российской  Федерации);

- механическими  методами (скашивание  вегетативной  массы  борщевика,  уборка  сухих  растений, в  некоторых  случаях  выкапывание  корневой  системы);

- агротехническими  методами (обработка  почвы, посев  многолетних  трав  и  др.)

2.Цели и задачи Программы

Целью Программы является локализация  и  ликвидация  очагов  распространения  борщевика  Сосновского на  территории Рабитицкого сельского поселения,  исключение  случаев  травматизма  среди  населения.

Основными  задачами  Программы  является сохранение  и  восстановление  земельных  ресурсов.

Комплекс  мероприятий  Программы рекомендован научными  и  производственными  организациями.

3.Сроки реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться в 2016-2018 годах.

4.Ресурсное обеспечение Программы

Выполнение намеченных мероприятий планируется осуществлять за счет средств местного бюджета, выделяемых на реализацию конкретных программных мероприятий.

5.Перечень мероприятий,

включенных в состав муниципальной программы

«Борьба  с  борщевиком  Сосновского  на территории муниципального образования «Рабитицкое сельское поселение»» на  2016 -2018 годы»

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнитель программы-бюджетополу- чатель, исполнители мероприятий программы | Объем финансирования, (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего по программе | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1. | Задача 1. Сохранение и восстановление земельных ресурсов - всего | Администрация Рабитицкого сельского поселения |  |  |  |  | Ликвидация угрозы неконтролиру-емого распро-странения борщевика на территории Рабитицкого СП |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Уничтожение борщевика Сосновского химическими методами (обработка отрастающего борщевика гербицидами) | Администрация Рабитицкого сельского поселения |  |  |  |  | Ликвидация угрозы неконтролиру-емого распро-странения борщевика на территории Рабитицкого СП |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Программе |  | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 60,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

6.Система целевых индикаторов Программы

| Цели и задачи | Целевые индикаторы | Единица измерения | Показатели реализации программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый (год до начала реализации Программы) 2013 | Первый год 2016 |  | Второй год 2017 | Последний год реализации программы 2018 |
| Задача 1. | 1.Количиство введенных в оборот сельскохозяйственных земель на территории района (по сравнению с предыдущим годом) | га | 47,0 | 20,0 | 30,0 |  | 47,0 |
|  | 2. Отсутствие случаев травматизма у людей, проживающих на территории Рабитицкого СП (по сравнению с предыдущим годом) | Единиц | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

7.Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

и оценка ее социально-экономической эффективности

Достаточно  трудно  оценить экономический  ущерб  от  распространения  борщевика  на  заброшенных  территориях,  вдоль дорог,  канав и  т.д. Ареалы  произрастания  борщевика  являются  источниками  его  дальнейшего  распространения. Экологически  опасное  растение  ежегодно  занимает  до  10-15% новых  площадей,  в  том  числе  сельскохозяйственные  угодья, нарушая  природное  равновесие  экосистемы.

Сохранение  темпов  распространения  борщевика (15% в  год)  приведет  в  ближайшие  пять  лет  к  двукратному  увеличению  засоренных  борщевиком  площадей,  обострению  экологической  ситуации  и  росту  затрат  на  борьбу  с  борщевиком  более,  чем  в  два  раза;

-   предотвращение  выбытия  земель  сельскохозяйственного  назначения  из  оборота.

В  результате  реализации  Программы  планируется  ввести  в  оборот  47,0  га  земель  сельскохозяйственных  товаропроизводителей и не допустить      случаев  травматизма  среди  населения.

8.Организация управления Программой и

контроль за ходом ее реализации

Общий контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет администрация муниципального образования Рабитицйкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основании соглашений, договоров и контрактов, заключенных между участниками Программы.

Работы по борьбе с борщевиком считаются выполненными и принятыми после утверждения заказчиком Программы актов приемки-передачи работ. Заказчик Программы вправе привлекать для контроля, инспектирования, проверки качества и полноты выполненных работ сторонние организации (третьи лица).