****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РАБИТИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07 мая 2015 года                  дер. Рабитицы                                № 68а

Об утверждении плана мероприятий

«дорожная карта» на ремонт

автомобильной дороги в д. Рогатино

от жилого дома №01 до жилого дома №10.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий «дорожная карта» на ремонт дороги в д. Рогатино от жилого дома №01 до жилого дома №10 Волосовского муниципального района Ленинградской области, (приложение 1).
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Глава администрации МО

Рабитицкое сельское поселение А.Ю.Колосов

Приложение №1 к

Постановлению №68а от 07.05.2015г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План мероприятий («Дорожная карта»)**  **Администрации муниципального образования Рабитицкое сельское поселение Волосовского района Ленинградской области**  **«По реализации проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | | 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | | 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | Не позднее 1 месяца со дня подписания контракта | Администрация МО Рабитицкое сельское поселение | Заключение муниципального контракта | | 1.1. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения в дер. Рогатино Волосовского района Ленинградской области | 10.07.2015 | Подрядная организация | Восстановление дорожного полотна | | 1.2. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация МО Рабитицкое сельское поселение | Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | | 1. **Контроль за реализацией муниципальной программы** | | | | | | 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  | | 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | По факту выполненных работ | Администрация МО Рабитицкое сельское поселение | Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки | | 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация МО Рабитицкое сельское поселение | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по соглашению с комитетом | | 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Рабитицкое сельское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |