А д м и н и с т р а ц и я

муниципального образования Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района

Л е н и н г р а д с к о й   о б л а с т и

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От   02.03 2016 года                   № 49

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Устойчивое развитие Рабитицкого

сельского поселения Волосовского

муниципального района Ленинградской области».

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Администрации Рабитицкого сельского  поселения от     18.02.2015 г. № 27    «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»,  в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Рабитицкого сельского поселения «Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Рабитицкий курьер» и разместить на официальном сайте Рабитицкого сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации                                                                   А.Ю.Колосов

Приложение

к постановлению

Администрации

Рабитицкого

сельского поселения

от  02.03.2016г.  №49

Отчет о реализации муниципальной программы

Рабитицкого сельского поселения «Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области».

за 2015 г.

Муниципальная программа Рабитицкого сельского поселения «Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области». (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Рабитицкого сельского поселения от 18.02.2015г. №27. Основная цель Программы – улучшение социально-экономического состояния и благосостояния проживающего населения на территории Рабитицкого сельского поселения. Задачи программы:

задача 1. Создание условий для проведения мероприятий  направленных на развитие и содержание  автомобильных дорог, на создание инвентаризационной и технической документации в сфере дорожного хозяйства, на проведение ремонтных работ по дорогам общего пользования  и дворовых территорий на  территории Рабитицкого сельского поселения;

задача 2. Создание условий для устойчивого функционирования  коммунального хозяйства на территории Рабитицкого сельского поселения;

задача 3. Создание условий для проведения мероприятий  направленных на сферу благоустройства территории Рабитицкого сельского поселения;

задача 4. Создание и сохранение  благоприятных условий обеспечения культурного досуга жителей Рабитицкого сельского поселения;

задача 5. Создание условий для обеспечения мероприятий направленных на создание  безопасных условий существования граждан, проживающих на  территории Рабитицкого сельского поселения;

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- «Дорожное хозяйство Рабитицкого сельского поселения» (далее подпрограмма 1);

- «Жилищно-коммунальное хозяйство  Рабитицкого сельского поселения» (далее подпрограмма 2);

- «Устойчивое развитие территории Рабитицкого сельского поселения» (далее подпрограмма 3);

По подпрограмме 1 «Дорожное хозяйство Рабитицкого сельского поселения» мероприятия:

-мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них за 2015 год израсходовано -1 338 626,80 рублей, что составляет 86,6%. В ходе мероприятий были выполнены работы по ремонту  дороги общего пользования  от дома 16 до дома 34 в д.Рогатино и ремонту дворовой территории многоквартирного дома №15 в д.Рабитицы;

- расходы на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных населенных пунктов(областная субсидия 167 200рублей)  за 2015 год израсходовано – 223 225 рублей, что составляет 100%. Выполнен ремонт дворовой территории многоквартирного дома №15 в д.Рабитицы:

-расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (областная субсидия 279 000рублей) за 2015 год израсходовано – 314 751,50 рублей, что составляет 100%. Были выполнены работы по ремонту  дороги общего пользования  от дома 16 до дома 34 в д.Рогатино;

-реализация проектов местных инициатив граждан в рамках реализации областного закона от 14.12.2012г. №95оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» (областной бюджет 416 510 рублей) ) за 2015 год израсходовано – 456 954,85 рублей, что составляет 100%. Выполнены работы по ремонту дороги в д.Рогатино и подсыпка щебнем внутрипоселковой дороги в д.Рабитицы.

Согласно принятой муниципальной программе и заключенным соглашениям на 2015 год были проведены электронные аукционы и заключены муниципальные контракты по ремонту дороги от дома 16 до дома 34 в дер. Рогатино на сумму 314 751,50 руб. По итогам электронного аукциона на заключен муниципальный контракт по ремонту дворовой территории МКД № 15 в д.Рабитицы на сумму 223225,00 руб..Также по итогам электронного аукциона на право заключения муниципального контракта по ремонту дороги от д. №1 до дома № 10 в д.Рогатино, заключен муниципальный контракт на сумму 435 254,85 руб.,

- от плана; мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений израсходовано 343 695,45 рублей, что составляет  77,5% от плана. Выполнены работы  по расчистке дорог от снега, по  подсыпке щебнем дорог по деревням,  подметание дворовых территорий, работы по проверке и согласованию смет на ремонт дорог, уборка мусора вдоль дорог, покос травы вдоль дорог закуплен щебень.

По подпрограмме 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство Рабитицкого сельского поселения» мероприятия:

-мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования за 2015 год израсходовано – 223 310,07 рублей, что составляет 98,2%. В ходе реализации данных мероприятий выполнен ремонт и герметизация меж/панельных стыков дома №16 в д.Рабитицы. Оплачены Фонду капитального ремонта взносы на капитальный ремонт.

-мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в собственности муниципального образования за 2015 год израсходовано – 233 442,37 рублей, что составляет 88,6%. Были приобретены электронасосы для водонапорных башен.

-мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования за 2015 год израсходовано – 238 033,58 рублей, что составляет 96,6%. Оплатили электроэнергию уличного освещения. Закупили кабель, лампы, фотореле. Оплатили работы по ремонту фонарей уличного освещения по деревням поселения, замена ламп уличного освещения, замена фотореле.

-мероприятия по озеленению территории муниципального образования за  2015 год израсходовано 9913,8 руб. на оплату  по трудовым договорам, что составляет 99%.   Оплачены работы по обрезке и вывозу веток. Закуплены семена и рассада для клумб в д.Рабитицы.

-мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов на территории населенных пунктов муниципального образования за  2015 год израсходовано 24 995,49 руб. на оплату  по трудовым договорам по уборке мусора, что составляет 99%. Выполнены работы по уборке мусора на территории поселения, на остановках, в парке.

-мероприятия по организации  благоустройства территории поселения за  2015 год  израсходовано 26664,02 рублей, что составляет  99%. Оплатили   работы за уборку, ремонт и покраску детских площадок. Закуплены для хозяйственных нужд хозяйственные товары.

-прочие мероприятия по благоустройству поселений за  2015 год  израсходовано 52077,57 рублей, что составляет  99%. Оплатили работы по ремонту мотокос,  работы по обкашиванию территории поселения.

По подпрограмме 3 «Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения» мероприятия:

-газификация населенных пунктов поселения поселений за  2015 год  израсходовано 3 469 257,28 рублей, что составляет  95,9%. Выполнены работы по проектно-сметной документации по объекту газоснабжение 125-ти жилых домов в д.Захонье; проведена гос.экспертиза проектно-сметной документации.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2015 году было запланировано достижение пяти показателей (индикаторов).

Фактический показатель «Количество дорог общего пользования, протяженность, состояние покрытия»  состояние покрытия удовлетворительное, протяженность отремонтированного покрытия составила 789 погонных метров.

Фактический показатель «Количество газифицированных домов» равен 0 единиц, проведен аукцион на выполнение проектно-изыскательных работ для строительства объекта «Газоснабжение д.Захонье Волосовского района Ленинградской области».

Фактический показатель «Количество сетей водоснабжения и водоотведения, протяженность, проведение реконструкции и замены сетей  водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Рабитицкого сельского поселения» Закуплены и установлены 2 электронасоса в д.Рабитицы

Показатель «Количество установленных узлов учета, светильников, опор освещения» составил 100% при плане 100%.

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки:

-степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы подпрограммы) и их плановых значений;

-степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сд определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп×100 %,

где Зф - фактическое значение показателя Программы (подпрограммы);

Зп - плановое значение показателя Программы (подпрограммы).

Оценка  эффективности реализации Программы представлена в таблице 1

В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2015 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

Таблица 1

| Наименование программы, подпрограммы |  |  |  |  | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации |  |  |  | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  | Утверждено бюджетной росписью, с учетом изменений, руб. |  | Исполнено, руб. |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| Программа "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области " |  |  |  |  | 32 0 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7338703,00 |  | 7107808,96 |  | 96,85 |
| Подпрограмма "Дорожное хозяйство Рабитицкого сельского поселения муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области " |  |  |  |  | 32 1 0315 |  |  |  | Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство Рабитицкого сельского поселения" муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  |  | 135375,00 |  | 40444,85 |  | 30 |
| Подпрограмма "Дорожное хозяйство Рабитицкого сельского поселения муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  | 32 1 0316 |  |  |  | Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство Рабитицкого сельского поселения" муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области " |  |  |  |  |  | 443743,77 |  | 343695,45 |  | 77,5 |
| Подпрограмма "Дорожное хозяйство Рабитицкого сельского поселения муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  | 32 1 0317 |  |  |  | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство Рабитицкого сельского поселения" муниципальной программы "Устойчивое |  |  |  |  |  | 47270,00 |  | 35751,50 |  | 75,6 |
| Подпрограмма "Дорожное хозяйство Рабитицкого сельского поселения муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  | 32 1 0318 |  |  |  | Мероприятия по ремонту придомовых территорий |  |  |  |  |  | 56025,00 |  | 56025,00 |  | 100 |
| Подпрограмма "Дорожное хозяйство Рабитицкого сельского поселения муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  | 32 1 7013 |  |  |  | Расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство Рабитицкого сельского поселения" муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  |  | 167200,00 |  | 167200,00 |  | 100 |
| Подпрограмма "Дорожное хозяйство Рабитицкого сельского поселения муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  | 32 1 7014 |  |  |  | Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство Рабитицкого сельского поселения" муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  |  | 279000,00 |  | 279000,00 |  | 100,00 |
| Подпрограмма "Дорожное хозяйство Рабитицкого сельского поселения муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  | 32 1 7088 |  |  |  | Реализация проектов местных инициатив граждан в рамках реализации областного закона от 14.12.2012 г. N95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" подпрограммы "Дорожное хозяйство Рабитицкого сельского поселения" муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  |  | 416510,00 |  | 416510,00 |  | 100,00 |
| Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Рабитицкого сельского поселения "муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области " |  |  |  |  | 32 2 0351 |  |  |  | Меероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящемся в собственности муниципального образования в рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство Рабитицкого сельского поселения" муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области " |  |  |  |  |  | 384442,37 |  | 350312,14 |  | 91,2 |
| Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Рабитицкого сельского поселения "муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области " |  |  |  |  | 32 2 0601 |  |  |  | Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования в рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство Рабитицкого сельского поселения" муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области " |  |  |  |  |  | 246500,00 |  | 238033,58 |  | 96,6 |
| Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Рабитицкого сельского поселения "муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области " |  |  |  |  | 32 2 0602 |  |  |  | Мероприятия по озеленению территории муниципального образования в рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство Рабитицкого сельского поселения" муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области " |  |  |  |  |  | 10000,00 |  | 9913,80 |  | 99 |
| Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Рабитицкого сельского поселения "муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области " |  |  |  |  | 32 2 0603 |  |  |  | Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования в рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство Рабитицкого сельского поселения" муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области " |  |  |  |  |  | 25000,00 |  | 24995,49 |  | 99,9 |
| Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Рабитицкого сельского поселения "муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области " |  |  |  |  | 32 2 0605 |  |  |  | Мероприятия по организации благоустройства территории поселения в рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство Рабитицкого сельского поселения" муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области " |  |  |  |  |  | 27000,00 |  | 26664,02 |  | 98,8 |
| Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Рабитицкого сельского поселения "муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области " |  |  |  |  | 32 2 0606 |  |  |  | Прочие мероприятия по благоустройству поселений в рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство Рабитицкого сельского поселения" муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  |  | 52136,00 |  | 52077,57 |  | 99 |
| Подпрограмма " Устойчивое развитие территории Рабитицкого сельского поселения "муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области " |  |  |  |  | 32 3 0067 |  |  |  | Прочие мероприятия по благоустройству поселений в рамках подпрограммы "Жилищно-коммунальное хозяйство Рабитицкого сельского поселения" муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  |  | 828000,00 |  | 679257,28 |  | 82 |
| Подпрограмма " Устойчивое развитие территории Рабитицкого сельского поселения "муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области " |  |  |  |  | 32 3 0219 |  |  |  | Мероприятия по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время |  |  |  |  |  | 10279,62 |  | 10279,62 |  | 100 |
| Подпрограмма " Устойчивое развитие территории Рабитицкого сельского поселения "муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области " |  |  |  |  | 32 3 0340 |  |  |  | Мероприятия по землеустройству и землепользованию |  |  |  |  |  | 209256,23 |  | 203400,00 |  | 97,2 |
| Подпрограмма " Устойчивое развитие территории Рабитицкого сельского поселения "муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области " |  |  |  |  | 32 3 0066 |  |  |  | Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности |  |  |  |  |  | 121000,00 |  | 120483,00 |  | 99,6 |
| Подпрограмма " Устойчивое развитие территории Рабитицкого сельского поселения "муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области " |  |  |  |  | 32 3 7067 |  |  |  | Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  | 2289200,00 |  | 2289177,00 |  | 100 |
| Подпрограмма " Устойчивое развитие территории Рабитицкого сельского поселения "муниципальной программы "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области " |  |  |  |  | 32 3 7066 |  |  |  | Субсидия на осуществление программы по газификации |  |  |  |  |  | 2790000,00 |  | 2790000,00 |  | 100 |