Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы, подпрограммы** | **Наименование мероприятия** | **Плановое значение показателя Программы (подпрограммы)** | **Фактическое значение показателя Программы (подпрограммы)** | **Степень достижения целей**  **(решения задач) Программы (подпрограммы) % исполнения** |
| *1* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»** |  | 18 756,60 | 17 894,90 | 95,41 |
| **Подпрограмма «Дорожное хозяйство Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»** |  | 7 131,55 | 6 666,0 | 93,5 |
| 1. Основное мероприятие «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования местного значения и сооружений на них;  Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них;  Мероприятия по ремонту придомовых территорий;  Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»;  Мероприятия по реализации областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»;  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования | 7 131,55 | 6 666,0 | 93,5 |
| **Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»** |  | 11 552,99 | 11 156,8 | 96,6 |
| 1. Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования» | Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда;  Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования;  Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования | 1 411,97 | 1 381,9 | 97,9 |
| 2. Основное мероприятие «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования» | Газификация населенных пунктов муниципального образования;  Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на выполнение части полномочий по организации в границах поселения централизованного водоснабжения, водоотведения (Межбюджетные трансферты) | 577,93 | 562,5 | 97,3 |
| 3. Основное мероприятие «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования» | Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования;  Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования;  Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования;  Мероприятия по организации благоустройства территории поселения;  Прочие мероприятия по благоустройству поселений  (мероприятия по обкосу территории поселения; капитальный ремонт спортивной площадки в д. Рабитицы; строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, д. Извара; благоустройство общественной территории по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, д. Извара, благоустройство территории у д. 1 д. Извара);  Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования;  Расходы по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 9 563,09 | 9 171,2 | 95,9 |
| **Подпрограмма «Комплексное развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»** |  | 24,06 | 24,1 | 100 |
| 1. Основное мероприятие «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях» | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования | 24,06 | 24,1 | 100 |
| **Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и территории МО Рабитицкое сельское поселение от чрезвычайных ситуаций»** |  | 48,00 | 48,0 | 100 |
| Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования» | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 48,00 | 48,0 | 100 |

Таблица 2

**Сведения о показателях (индикаторах) подпрограмм муниципальной программы «Комплексное развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатель (индикатор)**  **(наименование)** | **Ед.**  **измерения** | **Значения показателей** | |
| **2021 г.**  **план** | **2021 г.**  **факт** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **1.** | **Подпрограмма № 1 «Дорожное хозяйство Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»** | | | |
| **1.1** | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проводились текущие ремонты | км. | 1 779,84 | 1 779,84 |
| **1.2.** | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проводились капитальные ремонты | км. | 10 488,7 | 10 488,7 |
| **1.3** | Протяженность дорог, в отношении которых проводилось зимнее содержание (расчистка дорог от снега, устранение скользкости и др.) | км. | 14 235,86 | 14 235,86 |
| **1.4** | Протяженность дорог, в отношении которых проводилось летнее содержание (ямочный ремонт, профилирование обочин и др.) | км. | 14 235,86 | 14 235,86 |
| **1.5** | Ремонт дорожного покрытия асфальтирование (ямочный ремонт) | м² | 5,0 | 5,0 |
| **2** | **Подпрограмма № 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»** | | | |
| **2.1** | Оплата взносов фонду капитального ремонта | % | 100 | 100 |
| **2.2** | Процент оснащения энергосберегающими светильниками уличного освещения | % | 70 | 70 |
| **2.3** | Количество освещенных населенных пунктов | единиц | 16 | 16 |
| **2.4** | Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения | единиц | 80 | 80 |
| **2.5** | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | единиц | 10 | 0 |
| **2.6** | Количество мероприятий по уборке мусора | единиц | 4 | 8 |
| **2.7** | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | единиц | 3 | 3 |
| **2.8** | Количество благоустроенных дворовых территорий с дорожками и детской игровой площадкой | единиц | 1 | 1 |
| **2.9** | Количество оборудованных мест отдыха, детскими и спортивными площадками на территории поселения | единиц | 2 | 2 |
| **2.10** | Количество построенных (созданных) площадок ТКО | единиц | 10 | 10 |
| **2.11** | Площадь территории, подлежащей скашиванию травы | м² | 56,0 | 56,0 |
| **2.12** | Количество установленных объектов малых архитектурных форм (скамеек, урн д/мусора, вазоны) | единиц | 20 | 0 |
| **2.13** | Количество обработанной территории при реализации комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | га | 36,5 | 36,5 |
| **2.14** | Обработка территории кладбища от клещей | га | 6,9 | 6,9 |
| **3** | **Подпрограмма № 3 «Комплексное развитие территории Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»** | | | |
| **3.1** | Количество молодых граждан (молодых семей), нуждающихся в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья | единиц | 3 | 1 |
| **3.2** | Профилактические мероприятия по противодействию терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения (приобретение плакатов) | единиц | 20 | 20 |
| **3.3** | Обеспечение безопасности на водных объектах поселения | единиц | 10 | 10 |
| **4** | **Подпрограмма № 4 «Обеспечение защиты населения и территории МО Рабитицкое сельское поселение от чрезвычайных ситуаций»** | | | |
| **4.1** | Количество проведенных профилактических мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях | единиц | 2 | 2 |
| **4.2** | Повышение знаний и подготовки населения к действиям по вопросам чрезвычайных ситуаций путем размещения информации на стендах в населенных пунктах | единиц | 4 | 4 |
| **4.3** | Своевременное оповещение населения по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях с громкоговорителей (приобретение громкоговорителей) | единиц | 2 | 2 |